FLOWZ

Gestion des Boutiques

Scopes & Spécifications Techniques

Module : Store Card Component

Version 1.0 — Février 2026

| Auteur | Mike Wilson |
| --- | --- |
| Plateforme | FLOWZ SaaS |
| Statut | Draft |
| Priorité globale | P0 — Critique |

# Sommaire

Scope 1 — Identité & Informations de la boutique	P0

Scope 2 — Statut & Santé de la connexion API	P0

Scope 3 — Synchronisation avancée	P0

Scope 4 — Métriques & KPIs temps réel	P1

Scope 5 — Quota & Consommation IA	P1

Scope 6 — Configuration rapide (Quick Settings)	P2

Scope 7 — Actions avancées	P2

Scope 8 — Gestion des accès multi-utilisateurs	P2

## Légende des priorités

| P0 | Critique | Indispensable au MVP — bloque le lancement |
| --- | --- | --- |
| P1 | Important | Forte valeur ajoutée — Sprint 2 |
| P2 | Nice-to-have | Amélioration UX — Sprint 3+ |

SCOPE 1 — Identité & Informations de la boutique

[P0]  •  Effort : 3–5 jours

## Description

Enrichir la card boutique avec les informations essentielles d’identification permettant à l’utilisateur de distinguer et gérer ses boutiques de manière intuitive, même avec un grand nombre de boutiques connectées.

## User Stories

En tant que propriétaire de boutique, je veux voir le logo, la devise et la langue de chaque boutique afin de les identifier rapidement dans une liste

En tant que utilisateur multi-boutique, je veux voir le pays/marché de chaque boutique afin de adapter ma stratégie SEO et contenu par région

## Spécifications fonctionnelles

| Champ | Détail |
| --- | --- |
| Logo/Favicon | Récupération auto via sync (favicon du site). Fallback : première lettre du nom en avatar généré. Upload manuel possible (PNG/SVG, max 512x512px, 200KB). |
| Nom boutique | String, max 64 caractères. Éditable inline via double-clic. Unique par tenant. |
| Plateforme | Badge enum : woocommerce ¦ shopify. Non modifiable après création. Déterminé lors de l’onboarding. |
| URL source | URL validée (https://). Lien cliquable ouvrant un nouvel onglet. Tronquée à 40 caractères sur la card. |
| Devise | Enum ISO 4217 (EUR, USD, GBP…). Auto-détectée via API WooCommerce/Shopify. Modifiable dans Configurer. |
| Langue principale | Code ISO 639-1 (fr, en, es…). Conditionne le modèle IA utilisé pour la génération. Affichée via drapeau emoji. |
| Pays/Marché | Code ISO 3166-1 alpha-2. Impacte les recommandations SEO (hreflang, Google Search Console région). |

## Critères d’acceptation

- Le logo s’affiche dans un cercle 40x40px à gauche du nom

- Si aucun logo, un avatar lettre est généré avec la couleur du thème

- La devise et la langue s’affichent en badges sous la plateforme

- Le pays s’affiche en drapeau emoji à côté de l’URL

- Les champs sont auto-remplis lors de la première sync

- L’édition inline du nom enregistre au blur avec débounce 300ms

## Modèle de données

| Table | stores |
| --- | --- |
| Nouveaux champs | logo_url (text, nullable), currency (varchar(3), default 'EUR'), primary_language (varchar(5), default 'fr'), country_code (varchar(2), nullable) |
| Index | idx_stores_tenant_id sur tenant_id pour les requêtes multi-boutique |
| Migration | ALTER TABLE non-breaking, tous les champs nullable ou avec default |

## API Endpoints

| PATCH /api/stores/:id | Mise à jour partielle (name, logo_url, currency, primary_language, country_code) |
| --- | --- |
| POST /api/stores/:id/logo | Upload logo (multipart/form-data). Redimensionnement à 128x128 côté serveur. Stockage S3/Supabase Storage. |
| Validation | Zod schema : name.max(64), currency.regex(/^[A-Z]{3}$/), url.url() |

SCOPE 2 — Statut & Santé de la connexion API

[P0]  •  Effort : 3–4 jours

## Description

Fournir un monitoring visuel en temps réel de l’état de connexion entre FLOWZ et la boutique e-commerce, permettant une détection proactive des problèmes de synchronisation.

## User Stories

En tant que utilisateur, je veux voir d’un coup d’œil si ma boutique est correctement connectée afin de intervenir immédiatement en cas de problème

En tant que administrateur, je veux recevoir une alerte visuelle si une clé API expire afin de éviter une interruption de service

## Spécifications fonctionnelles

| Indicateur de santé | Pastille colorée : Vert (healthy) = API répond < 2s, Orange (degraded) = API répond > 2s ou erreurs intermittentes, Rouge (down) = API inaccessible ou clé invalide, Gris (unknown) = jamais vérifié |
| --- | --- |
| Dernière vérification | Timestamp relatif : 'Vérifié il y a 5 min'. Health check automatique toutes les 15 min via cron job. |
| Version CMS | Détectée via API (WooCommerce: /wp-json/wc/v3/system_status, Shopify: /admin/api/version). Affichée en tooltip sur le badge plateforme. |
| Alertes visuelles | Bordure card rouge + icône warning si statut = down. Badge 'Attention' remplaçant 'active'. Tooltip avec détail de l’erreur. |
| Détail erreur | Codes : AUTH_EXPIRED, SSL_ERROR, SITE_DOWN, RATE_LIMITED, PERMISSION_DENIED. Message humain + lien vers la doc de résolution. |

## Critères d’acceptation

- La pastille de santé s’affiche à côté du badge plateforme

- Le health check s’exécute automatiquement toutes les 15 minutes

- Un changement de statut déclenche une notification (toast + optionnel email)

- Le statut 'down' affiche la card avec une bordure rouge et un message d’erreur

- Cliquer sur la pastille ouvre un popover avec le détail du dernier check

- La version du CMS s’affiche en tooltip au survol du badge plateforme

## Modèle de données

| Table | store_health_checks |
| --- | --- |
| Champs | id (uuid PK), store_id (FK), status (enum: healthy¦degraded¦down¦unknown), response_time_ms (int), error_code (varchar, nullable), error_message (text, nullable), cms_version (varchar, nullable), checked_at (timestamptz) |
| Rétention | Conserver 30 jours d’historique, purge via pg_cron |
| Vue matérialisée | store_current_health : dernier check par store_id, refreshée toutes les 5 min |

## API Endpoints

| GET /api/stores/:id/health | Retourne le dernier health check + historique 24h |
| --- | --- |
| POST /api/stores/:id/health/check | Force un health check immédiat (rate limit : 1/min) |
| Cron | Supabase Edge Function ou pg_cron : toutes les 15 min, itère sur les stores actifs |

SCOPE 3 — Synchronisation avancée

[P0]  •  Effort : 5–8 jours

## Description

Transformer le bouton Sync basique en un système de synchronisation complet avec suivi de progression, historique, planification automatique et synchronisation sélective.

## User Stories

En tant que propriétaire, je veux voir quand ma dernière sync a eu lieu et son résultat afin de savoir si mes données sont à jour

En tant que utilisateur avancé, je veux choisir quels types de données synchroniser afin de accélérer la sync quand je n’ai besoin que des produits

En tant que gestionnaire multi-boutiques, je veux planifier des syncs automatiques afin de ne pas avoir à manuellement synchroniser chaque boutique

## Spécifications fonctionnelles

### 3.1 — Statut de la dernière sync

| Affichage | Sous le bouton Sync : 'Dernière sync : il y a 2h' en texte muted. Badge de statut : Succès (vert), Partielle (orange), Échouée (rouge). |
| --- | --- |
| Détail au clic | Popover affichant : durée totale, détail par entité (produits: +12, ∼5, -2), erreurs rencontrées. |
| Format timestamp | Relatif < 24h ('il y a 3h'), absolu > 24h ('23 fév. 14:30'). |

### 3.2 — Progression en temps réel

| UI pendant sync | Le bouton Sync se transforme en progress bar circulaire avec pourcentage. Texte sous la barre : 'Étape 2/4 : Sync des catégories…'. Bouton Annuler disponible. |
| --- | --- |
| Communication | Supabase Realtime (channel: sync:{store_id}). Payload : { step, totalSteps, entity, processed, total, percent }. |
| Annulation | Graceful stop : termine le batch courant, rollback des changements incomplets. Statut final : 'Annulée'. |

### 3.3 — Sync sélective

| Entités disponibles | Produits, Catégories, Tags, Images, Commandes (read-only), Pages |
| --- | --- |
| UI | Dropdown chevron à côté du bouton Sync principal. Checkboxes pour chaque entité. Option 'Tout sélectionner'. |
| Persistance | Les préférences de sync sont sauvegardées par boutique dans store_sync_config. |

### 3.4 — Sync automatique

| Toggle | On/Off dans la section Configurer ou directement sur la card (icône horloge). |
| --- | --- |
| Fréquences | Toutes les 6h, 12h, 24h, hebdomadaire. Custom via cron expression (avancé). |
| Exécution | Supabase Edge Function + pg_cron. File d’attente pour éviter les pics de charge (max 5 syncs simultanées). |
| Indicateur card | Icône horloge verte si auto-sync activée. Tooltip : 'Prochaine sync : dans 4h'. |

### 3.5 — Historique des syncs

| Accès | Lien 'Voir l’historique' dans le popover de détail de sync. Ouvre un drawer/modal avec liste paginée. |
| --- | --- |
| Colonnes | Date, Durée, Type (manuelle/auto), Statut, Détail (ajouts/modifs/suppressions), Déclencheur (user ou cron). |
| Rétention | 90 jours, archive en cold storage après. |

## Critères d’acceptation

- Le timestamp de dernière sync s’affiche sur la card en permanence

- La progress bar s’affiche en temps réel via WebSocket/Realtime

- L’annulation arrête proprement la sync sans corruption de données

- La sync sélective permet de ne synchroniser que les produits

- L’auto-sync respecte la fréquence configurée (±5 min de tolérance)

- L’historique affiche au moins les 50 dernières syncs

- Les compteurs post-sync (ajoutés/modifiés/supprimés) sont précis

## Modèle de données

| Table sync_jobs | id (uuid PK), store_id (FK), status (enum: pending¦running¦completed¦failed¦cancelled), type (enum: manual¦auto), entities (jsonb: ['products','categories']), started_at, completed_at, triggered_by (FK user_id, nullable), error_log (jsonb, nullable) |
| --- | --- |
| Table sync_job_results | id (uuid PK), sync_job_id (FK), entity (varchar), added (int), modified (int), deleted (int), errors (int), details (jsonb) |
| Table store_sync_config | store_id (FK PK), auto_sync_enabled (bool, default false), frequency (varchar, default '24h'), selected_entities (jsonb), cron_expression (varchar, nullable) |

SCOPE 4 — Métriques & KPIs temps réel

[P1]  •  Effort : 4–6 jours

## Description

Afficher directement sur la card boutique des indicateurs clés de performance qui donnent une vue d’ensemble immédiate de l’état du contenu et du SEO de la boutique.

## User Stories

En tant que utilisateur, je veux voir combien de produits sont optimisés vs le total afin de prioriser le travail restant

En tant que responsable SEO, je veux voir le score SEO moyen de chaque boutique afin de comparer la performance entre mes boutiques

## Spécifications fonctionnelles

| Produits | Compteur : '342 produits'. Progress bar mini : 128/342 avec contenu IA. Couleur : vert > 75%, orange 50–75%, rouge < 50%. |
| --- | --- |
| Produits sans description | Badge d’alerte rouge : '14 sans description'. Clic → filtre la liste produits. |
| Articles blog | Compteur : '23 articles générés'. Lien vers la section Blog AI. |
| Score SEO moyen | Jauge circulaire 0–100. Calcul : moyenne des scores RankMath/SEO des fiches produit. Couleur : vert > 70, orange 40–70, rouge < 40. |
| Taux de couverture | Pourcentage : '37% optimisé'. Représente le ratio fiches avec contenu IA généré / total. Affiché en progress bar linéaire fine sous les compteurs. |

## Layout sur la card

| Position | Section dédiée entre l’URL et les boutons d’action |
| --- | --- |
| Design | Grille 2x2 avec icônes mini : produits (cube), blog (edit), SEO (chart), couverture (check-circle) |
| Responsive | Sur mobile, collapse en 1 colonne avec métriques horizontales |
| Chargement | Skeleton loading pendant le fetch, pas de layout shift |

## Critères d’acceptation

- Les compteurs se mettent à jour après chaque sync sans reload de page

- Le score SEO se calcule en moins de 2 secondes pour 1000 produits

- Les couleurs de la progress bar changent dynamiquement selon les seuils

- Cliquer sur 'sans description' redirige vers Products avec le filtre appliqué

- Les métriques sont cachées côté serveur avec invalidation à la sync (stale-while-revalidate)

## Modèle de données

| Vue matérialisée | store_metrics : store_id, total_products, products_with_ai, products_without_desc, total_blog_posts, avg_seo_score, coverage_percent, updated_at |
| --- | --- |
| Refresh | Trigger sur sync_jobs.status = completed OU pg_cron toutes les 30 min |
| Cache | Redis/Supabase cache : clé store_metrics:{store_id}, TTL 5 min |

## API Endpoints

| GET /api/stores/:id/metrics | Retourne les métriques calculées. Header Cache-Control: max-age=300. |
| --- | --- |
| GET /api/stores/metrics/batch | Batch pour la page Boutiques (toutes les cards). Param : store_ids[]. |

SCOPE 5 — Quota & Consommation IA

[P1]  •  Effort : 3–5 jours

## Description

Donner une visibilité directe sur la consommation de crédits IA par boutique, permettant au propriétaire de gérer son budget et d’anticiper les dépassements.

## User Stories

En tant que propriétaire, je veux voir combien de crédits IA j’ai utilisés ce mois par boutique afin de gérer mon budget

En tant que utilisateur, je veux savoir quel provider IA consomme le plus afin de optimiser mes coûts

## Spécifications fonctionnelles

| Barre de quota | Progress bar horizontale sous les métriques. Texte : '2,450 / 5,000 crédits'. Couleurs : vert < 70%, orange 70–90%, rouge > 90%. |
| --- | --- |
| Répartition par provider | Mini donut chart ou badges : Claude 45%, GPT-4 35%, Gemini 20%. Visible au clic/hover sur la barre. |
| Alerte de dépassement | Notification automatique à 80% et 95% du quota. Badge 'Quota faible' sur la card si > 90%. |
| Période | Cycle mensuel (reset le 1er du mois). Compteur de jours restants. |

## Critères d’acceptation

- La barre de quota s’affiche sur chaque card avec le ratio courant

- La répartition par provider est accessible au hover/clic

- Une notification est envoyée à 80% et 95% du quota (toast + email optionnel)

- Le reset mensuel s’effectue automatiquement le 1er du mois à 00:00 UTC

- Les crédits sont décomptés en temps réel après chaque génération

## Modèle de données

| Table ai_usage_logs | id (uuid PK), store_id (FK), provider (enum: openai¦anthropic¦google), model (varchar), tokens_input (int), tokens_output (int), credits_used (decimal), feature (enum: product_desc¦blog¦alt_text¦seo), created_at (timestamptz) |
| --- | --- |
| Table store_quotas | store_id (FK PK), monthly_limit (int), current_usage (int, updated via trigger), period_start (date), alert_80_sent (bool), alert_95_sent (bool) |
| Agrégation | Vue store_usage_summary : group by store_id, provider. Refreshée toutes les 5 min. |

SCOPE 6 — Configuration rapide (Quick Settings)

[P2]  •  Effort : 2–3 jours

## Description

Afficher les paramètres clés de génération IA directement sur la card, permettant un accès rapide sans naviguer vers la page de configuration complète.

## User Stories

En tant que utilisateur, je veux voir quel provider IA et ton de voix sont configurés pour chaque boutique afin de vérifier rapidement ma configuration sans naviguer

En tant que gestionnaire multi-boutiques, je veux comparer les configurations entre boutiques afin de assurer la cohérence

## Spécifications fonctionnelles

| Provider IA par défaut | Badge compact : icône + nom ('Claude 3.5', 'GPT-4', 'Gemini Pro'). Cliquable → dropdown de changement rapide. |
| --- | --- |
| Ton de voix | Badge texte : 'Professionnel', 'Décontracté', 'Luxe', 'Technique'. Clic → sélection rapide. |
| Template actif | Nom du template de génération en cours. Clic → dropdown des templates disponibles. |
| Accès complet | Lien 'Tous les paramètres →' redirigeant vers la page Configurer. |

## Critères d’acceptation

- Les 3 settings s’affichent en ligne horizontale de badges

- Le changement rapide de provider prend effet immédiatement

- Un changement de ton de voix est confirmé par un toast

- Les settings sont persistés dans store_settings et non perdus au refresh

SCOPE 7 — Actions avancées

[P2]  •  Effort : 3—4 jours

## Description

Enrichir le panel d’actions de la card avec des fonctionnalités de gestion avancées, regroupées dans un menu contextuel pour garder l’interface propre.

## User Stories

En tant que utilisateur, je veux mettre une boutique en pause sans la supprimer afin de faire de la maintenance sans perdre ma configuration

En tant que gestionnaire, je veux dupliquer la configuration d’une boutique vers une nouvelle afin de gagner du temps sur le setup

En tant que propriétaire, je veux exporter les données générées pour une boutique afin de avoir un backup ou les réutiliser

## Spécifications fonctionnelles

| Menu contextuel (⋯) | Bouton 3 points remplaçant l’icône poubelle actuelle. Regroupe : Dupliquer config, Mettre en pause, Exporter, Supprimer. |
| --- | --- |
| Dupliquer la config | Copie : settings IA, sync config, templates. Ne copie PAS : produits, données syncées. Demande un nouveau nom + URL. |
| Mettre en pause | Toggle pause/reprise. Effet : désactive auto-sync, grise la card, badge 'En pause'. Les données sont conservées. |
| Exporter | Formats : CSV, JSON. Scope : produits avec contenu IA, articles blog, rapports SEO. Génération async avec lien de téléchargement par email/notification. |
| Supprimer | Déplacé dans le menu contextuel. Double confirmation : modal + saisie du nom de la boutique. Soft delete (30 jours) puis hard delete. |

## Critères d’acceptation

- Le menu contextuel s’ouvre au clic sur (⋯) sans décaler le layout

- La duplication crée une nouvelle boutique avec les settings copiés en < 3s

- La mise en pause grise visuellement la card et désactive les actions

- L’export génère un fichier téléchargeable en < 30s pour 1000 produits

- La suppression soft-delete conserve les données 30 jours avant purge définitive

- Une boutique supprimée est restaurable pendant 30 jours via Settings

## Modèle de données

| Modification table stores | Ajout : status (enum: active¦paused¦deleted), deleted_at (timestamptz, nullable), paused_at (timestamptz, nullable) |
| --- | --- |
| Table export_jobs | id (uuid PK), store_id (FK), format (enum: csv¦json), scope (jsonb), status (enum: pending¦processing¦completed¦failed), file_url (text, nullable), requested_by (FK user_id), created_at, completed_at |
| Politique RLS | Les stores avec status = deleted sont exclus des queries par défaut via RLS policy |

SCOPE 8 — Gestion des accès multi-utilisateurs

[P2]  •  Effort : 5–7 jours

## Description

Permettre le travail collaboratif sur une boutique en gérant les accès et les rôles directement depuis la card, sans naviguer vers une page d’administration séparée.

## User Stories

En tant que propriétaire, je veux voir combien de personnes ont accès à ma boutique afin de garder le contrôle des accès

En tant que admin, je veux inviter un collaborateur directement depuis la card afin de accélérer l’onboarding

En tant que collaborateur, je veux voir mon rôle sur chaque boutique afin de comprendre mes permissions

## Spécifications fonctionnelles

| Avatars collaborateurs | Stack d’avatars (max 3 visibles + badge '+2'). Position : en bas de la card. Clic → ouvre le panel de gestion des accès. |
| --- | --- |
| Rôles | Owner : tous les droits, gestion des accès. Editor : CRUD produits/blog, sync, pas de suppression boutique. Viewer : lecture seule, pas de sync ni génération IA. |
| Invitation rapide | Bouton '+' à côté des avatars. Modal : email + sélection du rôle. Envoi d’un email d’invitation avec lien magique. |
| Badge rôle | Le rôle du user courant s’affiche en petit badge : 'Owner', 'Editor', 'Viewer'. Conditionne les actions disponibles sur la card. |
| Révocation | Owner peut révoquer un accès depuis le panel. Notification par email au collaborateur révoqué. |

## Critères d’acceptation

- Les avatars des collaborateurs s’affichent en stack sur la card

- Un Viewer ne voit pas les boutons Sync, Configurer, Supprimer

- Un Editor ne voit pas l’option Supprimer dans le menu contextuel

- L’invitation par email fonctionne et crée un accès en < 5 min

- La révocation prend effet immédiatement (temps réel via Realtime)

- Le changement de rôle est audité dans un log d’activité

## Modèle de données

| Table store_members | id (uuid PK), store_id (FK), user_id (FK), role (enum: owner¦editor¦viewer), invited_by (FK user_id), invited_at (timestamptz), accepted_at (timestamptz, nullable), status (enum: pending¦active¦revoked) |
| --- | --- |
| Table store_invitations | id (uuid PK), store_id (FK), email (varchar), role (enum), token (uuid unique), expires_at (timestamptz), created_by (FK user_id) |
| Table store_audit_log | id (uuid PK), store_id (FK), actor_id (FK user_id), action (varchar: member_added¦member_removed¦role_changed¦...), details (jsonb), created_at (timestamptz) |
| Politique RLS | Filtrage des stores par store_members.user_id. Un user ne voit que les boutiques où il est membre actif. |

## API Endpoints

| GET /api/stores/:id/members | Liste des membres avec rôles. Accessible par Owner et Editor. |
| --- | --- |
| POST /api/stores/:id/members/invite | Body : { email, role }. Crée une invitation + envoie l’email. |
| PATCH /api/stores/:id/members/:userId | Changer le rôle. Owner uniquement. |
| DELETE /api/stores/:id/members/:userId | Révoquer l’accès. Owner uniquement. Soft-revoke. |
| POST /api/invitations/:token/accept | Accepter une invitation. Vérifie l’expiration (48h). |

# Roadmap récapitulatif

| # | Scope | Priorité | Effort | Sprint | Dépendances |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identité boutique | P0 | 3–5j | Sprint 1 | Aucune |
| 2 | Santé connexion | P0 | 3–4j | Sprint 1 | Scope 1 |
| 3 | Sync avancée | P0 | 5–8j | Sprint 1–2 | Scope 1 |
| 4 | Métriques KPIs | P1 | 4–6j | Sprint 2 | Scope 3 |
| 5 | Quota IA | P1 | 3–5j | Sprint 2 | Scope 4 |
| 6 | Quick Settings | P2 | 2—3j | Sprint 3 | Scope 1 |
| 7 | Actions avancées | P2 | 3—4j | Sprint 3 | Scope 1, 3 |
| 8 | Multi-user | P2 | 5–7j | Sprint 3–4 | Scope 1, 7 |

## Estimation totale

| Sprint 1 (P0) | 11–17 jours — Scopes 1, 2, 3 |
| --- | --- |
| Sprint 2 (P1) | 7–11 jours — Scopes 4, 5 |
| Sprint 3–4 (P2) | 10–14 jours — Scopes 6, 7, 8 |
| Total estimé | 28–42 jours de développement |